ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
	ยุทธศาสตร์


	ปีที่ 1 (พ.ศ.๒๕๕๔)
	ปีที่ 2(พ.ศ.๒๕๕๕)
	ปีที่ 3(พ.ศ.๒๕๕๖)

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.การพัฒนาโครงสร้าง 
    พื้นฐาน
	๓๒

	๑๙,๙๗๓,๑๘๗

	     ๓๗
	๓๐,๕๓๘,๔๑๔
	๒๗
	๓๒,๓๕๔,๘๙๖

	2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
	๑๗

	๘๖๕,๐๐๐

	๑๒
	๓๙๕,๐๐๐
	๑๒
	๔๑๕,๐๐๐

	3.การพัฒนาสังคมและ  คุณภาพชีวิต
	๓๙

	๖,๔๓๖,๕๐๐

	๓๗
	๖,๔๓๖,๕๐๐
	๓๗
	๖,๔๖๙,๕๐๐

	4.การพัฒนาองค์กรและการบริหาร
	๒๔

	๒,๓๘๕,๐๐๐

	๑๕
	๑,๒๗๕,๐๐๐
	๑๕
	๑,๓๔๕,๐๐๐

	5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	๖
	๑๔๐,๐๐๐
	๕
	๑๑๐,๐๐๐
	๕
	๑๔๐,๐๐๐

	รวม
	๑๑๘
	๒๙,๗๗๐,๖๘๗
	๑๐๖
	๓๘,๗๕๔,๙๑๔
	๙๖
	๓๒,๓๕๔,๘๙๖


๒.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๔

	ยุทธศาสตร์


	จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ

	จำนวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการ

	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด


	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     พื้นฐา
	๘
	๒๕
	๒๔

	๗๕
	-
	-
	๓๒

	๑๐๐

	2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
	๐
	๐
	๑๗

	๑๐๐
	-
	-
	๑๗

	๑๐๐

	3.การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
	๑๖
	๔๑.๐๒
	๒๓
	๕๘.๙๘
	-
	-
	๓๙

	๑๐๐

	4.การพัฒนาองค์กรและก  และการบริหาร
	๑๘
	๗๕
	๘

	๒๕
	-
	-
	๒๔

	๑๐๐

	5.การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวอล้อม
	๐
	๐
	๖
	๑๐๐
	-
	-
	๖
	๑๐๐

	รวม
	๔๒
	๓๕.๕๙
	๗๖
	๖๔.๔๑
	-
	-
	๑๑๘
	๑๐๐


๓.การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี๒๕๕๔
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม


	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๔,๑๑๓,๐๐๐

	๖๓.๔๖
	 ๑,๖๙๖,๕๐๐
	๑๐๐
	๕,๘๐๙,๕๐๐
	๗๑,๕๖

	2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	๑,๙๒๘,๖๔๑.๙๔

	๒๙.๗๕
	-
	-
	๑,๙๒๘,๖๔๑.๙๔

	๒๓.๗๕

	4.การพัฒนาองค์กรและการบริหาร
	๔๓๙,๓๕๐
	๖.๗๗
	-
	-
	๔๓๙,๓๕๐
	๕.๔๑

	5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	๖,๔๘๐,๙๙๑.๙๔
	๑๐๐
	๑,๖๙๖,๕๐๐
	๑๐๐
	๘,๑๑๗,๔๙๑.๙๔
	๑๐๐


๔. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ๒๕๕๔
	โครงการ
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

	อุดหนุนผู้สูงอายุ
	· 
	
	
	๓,๖๑๘,๕๐๐
	๓,๖๐๗,๐๐๐

	อุดหนุนคนพิการ
	· 
	
	
	๖๒๐,๐๐๐
	๖๑๙,๐๐๐

	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
	· 
	
	
	๑๐,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐

	อุดหนุนอบรมเด็ก(โครงการโรงเรียนเกษตรกรข้าว)
	· 
	
	
	๑๐๐,๐๐๐๐
	๙๘,๔๘๐

	รวม
	
	
	
	๔,๓๔๘,๕๐๐
	๔,๓๓๔,๔๘๐


ปัญหาและอุปสรรค์
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